**第三次迭代报告**

**迭代评估报告（简化版）**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2023/9/10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 15 | 项目名称 | 在线个人健康管理系统 |
| 迭代名称 | 项目最终迭代 | 实际起止日期 | 2023.7.15 - 2023.9.10 |
| 任务达成情况：   * 完成所有需要提交的文档 * 完成项目所有功能 * 华为云部署完成 * CIG后台监控完成 |  |  |  |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）   * kafka的使用不太合理 * redis于大数据情形下无法优化性能 * 云端webSocket运行不稳定，容易异常中断 * 调整需要先登录才能看到主界面 |  |  |  |
| 经验和教训：   1. 合理安排进度，尽早上手 2. kafka不适用于数据添加部分 3. redis在大数据情况下没有优势 4. 有很多成熟的工具帮助我们做测试、团队协作、代码管理，要善于利用 |  |  |  |