**第三次迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2023.7.15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 15 | 项目名称 | ALIVE |
| 迭代名称 | 项目最终迭代 | 计划起止日期 | 2023.7.15 - 2023.9.10 |
| 任务、进度安排和人员分配：   1. 任务及进度安排  * 完成代码测试 * 添加非功能性需求 * 华为云部署 * 添加后台监控 * 完成项目功能  1. 人员分配  * 郭俊甫同学负责部署和监控 * 其余同学负责完善项目代码、添加非功能性需求 |  |  |  |
| 预期成果：   * 文档：第三次迭代报告、项目总结报告、测试报告 * 项目前后端代码 * 华为云部署完成 * CIG后台监控完成 |  |  |  |
| 主要的风险和应对方案：   * 技术风险 * 风险描述：本次迭代对项目功能有更高的要求，需要组员学习相关的技术并快速应用 * 缓解措施：合理安排学习进度，尽早上手 * 进度风险 * 风险描述：本次迭代对项目功能有更高的要求，需要组员学习相关的技术并快速应用 * 缓解措施：合理安排学习进度，尽早上手 |  |  |  |